## Slide 1
2023.04.11
발표자 201902639 진보미
Notes: 안녕하세요 게임디자인학과 19학번 진보미 졸업작품프로젝트 게임 발표시작하겠습니다.

## Slide 2
목차
1. 작업 현황 및 수정사항
2. 개발 일정

## Slide 3
게제미 팀원 소개
진보미 201902639
엄태은 201902630
신윤정 201902628
3D 캐릭터, 몬스터 모델링
3D 애니메이션
3D 배경 모델링
카툰렌더링 방식
2D 그래픽
이펙트
UX/UI
재학생
졸업생
이은수
프로그래밍
박상준
기획
팀장
게(으른) 제(작자에게) 미(래는 없다)
발표자

## Slide 4
작업 현황 및 수정사항

## Slide 5
수정사항
Hardcore Dungeon
HardCore Dungeon이라는 가제에서 회의를 통해 RECLIMB으로 선정.
죽으면 처음부터 다시 탑을 올라야하는 게임의 특성을 담은 이름으로 신윤정 학우가 의견제시.
로고는 진보미 학우가 제작. 딱딱해보인다는 의견이 있어 둥글게 수정예정.
던전(탑) 표현
C를 재시작하는
화살표로 표현
산의 형상
오르는걸 상징하는 계단

## Slide 6
작업 현황 - 신윤정
캐릭터 모델링 수정
서브컬쳐풍 캐릭터의 느낌을 살릴 수 있도록 6등신 비율로 수정. 의상도 애니메이션을 고려해 다시 제작함.

## Slide 7
작업 현황 - 엄태은
내용 입력
배경 모델링

## Slide 8
작업 현황 - 진보미
초원을 테마로한 마을1 리소스 제작 중.
마을1

## Slide 9
작업 현황 - 진보미
마을(대기실)에 들어가는 배경 리소스, 캐릭터 제작 및 애니메이션 작업.
플레이어 캐릭터 걷기 애니메이션 추가, 잔디 및 상점 건물, 던전 입구 작업 예정
Player Character
Store NPC
Character Store NPC

## Slide 10
작업 현황 - 기획
카카오 오븐을 활용해 게임의 흐름 제작
게임 플로우 차트
https://ovenapp.io/view/ZMBcvzd0Q6HjwsZlzpFG5Q3EX7THpaVW/1aFg5
GitHub에 엑셀 데이터 업로드
스킬 데이터 테이블

## Slide 11
작업 현황 - 프로그래밍
전투 연출
게임 플로우 차트

## Slide 12
개발일정
Notes: 다음은 향후 개발 계획 입니다.

## Slide 13
이은수
박상준
엄태은
4월 개발일정
진보미
신윤정
5주차(4/5)
6주차(4/12)
7주차(4/19)
8주차(4/26)
수업주차, 수요일 마감 기준
전투시스템 구현 |  | 전투 프로토타입 제작 | 마을시스템 개발
카드 데이터 추가(아이템 및 스킬 카드) |  | 마을 테이블 구성 (마을 시스템에서 쓰는 테이블 구조 및 내용 구성) | 
마을 - 상점( 스킬, 캐릭터 ), 강화(스킬, 캐릭터) 구현 |  | 마을 - 던전 입장, 캐릭터 선택 구현 | 
캐릭터 카툰 쉐이딩 작업 |  | 스테이지2 더미 작업 | 
마을1 리소스 제작 | 마을 캐릭터 애니메이션 | 스킬카드 추가. 마을1 리소스 완성 | 상점, 강화, 용병단 등 마을 UI제작
캐릭터 헤어, 의상 |  | 캐릭터 무기제작 | 언랩, 텍스처
전체 목표

## Slide 14
감사합니다